迭代计划

项目采用敏捷开发模式，以周为迭代单位，每周完成一个里程碑。团队三人：组长林立（统筹、核心文档、类图、WBS、人机协作记录），张雯雯（前端原型设计与交互逻辑），杨雯惠（测试、文档补充、PPT制作）。

第1周：需求分析与调研

完成线上问卷调查（问卷星）并分析结果。

撰写用户故事（3条）和用户画像（2类）。

确定功能需求（核心3项、扩展3项）与非功能需求。

产出：需求分析报告初稿（第1-2章）。

第2周：原型设计与架构设计

设计可交互HTML原型（聊天窗口+挑战卡片+得分栏）。

绘制核心类图（PlantUML）。

分解WBS任务（7大阶段）并制定团队分工。

产出：可交互原型基础版、类图、WBS分工表。

第3周：核心功能开发（MVP）

实现三个挑战的独立验证逻辑（JavaScript规则引擎）。

实现得分实时更新、挑战状态保存（localStorage）。

实现重置演示功能。

产出：完整功能可交互原型。

第4周：测试与优化

功能测试（每个挑战至少3种触发词）。

兼容性测试（Chrome、Edge、Firefox）。

修复bug，优化界面响应速度（动画<0.5秒）。

产出：测试报告、优化后的原型。

第5周：文档完善与PPT制作

完善需求分析报告（第3-10章）。

编写人机协作记录（第7章）。

制作课堂展示PPT（软件价值、核心特性、用例图、WBS分工表、原型截图）。

产出：完整项目报告、展示PPT。

第6周：课堂展示准备与提交

最终调试可交互原型（确保教室电脑正常运行）。

排练课堂演示流程（分配讲解人）。

整理Git提交内容（原型文件放入UIPrototype目录，提交报告和PPT）。

产出：最终可演示原型、课堂展示PPT、完整报告。